Информация о контрольном мероприятии «Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ростовской области»

Контрольно-счетной палатой Ростовской области (далее – Палата) проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Ростовской области».

Проверками были охвачены министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (далее – министерство, минЖКХ области) и 9 муниципальных образований, в которых расположены 14 общественных территорий. В их числе: города Волгодонск, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Ростов-на-Дону, а также Белокалитвинское, Константиновское, Миллеровское, Сальское городские поселения.

Проверки показали, что средства, выделенные на благоустройство общественных территорий, были использованы муниципалитетами по целевому назначению. По итогам выполнения в ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» работ по благоустройству в 2023-2024 годах повысился индекс качества городской среды, сократилось количество городов с неблагоприятной городской средой, благоустроено 247 общественных территории, прирост среднего индекса качества городской среды к началу 2025 года по отношению к 2019 году достиг планового значения и составил 21,0%, доля городов с благоприятной средой от общего количества городов сложилась на запланированном уровне в 61,0 процента.

Вместе с тем, по итогам контрольного мероприятия было установлено, что реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» осуществлялась с нарушениями требований федерального, областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, в ряде случаев бюджетные средства расходовались неэффективно, министерством, в отдельных случаях, не выполнялись свои задачи и функции.

Так, по итогам проверок в муниципальных образованиях были выявлены факты завышения стоимости выполненных работ, нарушения условий предоставления межбюджетных трансфертов, нарушения при реализации контрактов, несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств в части осуществления расходов без достижения требуемого результата и др.

МинЖКХ области не соблюдались установленные сроки проверки документов, поступивших из муниципальных образований для оплаты работ по благоустройству общественных территорий, что создало предпосылки для несвоевременной оплаты муниципальными заказчиками принятых работ. Как показало контрольное мероприятие, допускались и нарушения сроков прохождения контрольных точек, муниципалитету не было направлено требование о возврате средств субсидии в бюджет Ростовской области, применяемая министерством методика расчета значений результатов использования субсидии, в отдельных случаях, допускала искажение отчетных данных об уровне выполнения показателей государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)». Также министерством, в связи с допущенными в муниципальных образованиях множественными фактами завышения стоимости выполненных работ, безрезультативных расходов, выявленных в ходе контрольного мероприятия, не был обеспечен должный и своевременный контроль за использованием межбюджетных трансфертов, направленных на благоустройство общественных территорий, а также за исполнением администрациями муниципальных образований условий и обязательств, принятых в рамках соглашений.

В ходе контрольного мероприятия, а также в рамках исполнения представлений Палаты министерством и муниципальными образованиями проводится работа по устранению допущенных нарушений и недостатков. Так, в муниципальных образованиях сметная документация и первичная учетная документация приведены в соответствие с фактически выполненными работами, реализуются мероприятия по возмещению ущерба, причиненного областному бюджету, усилен контроль за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов, приемкой работ по благоустройству, эффективным использованием бюджетных средств, оплатой работ по благоустройству, соблюдением требований бухгалтерского учета, составлением отчетности, инициирована претензионная работа. За допущенные нарушения 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, а также составлено 4 протокола об административном правонарушении.

Выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков находится на контроле Палаты до принятия проверенными объектами исчерпывающих мер.

Аудитор										        И.В. Галушкин