Информация о результатах контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности использования средств местного бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Багаевской детской школы искусств»

В соответствии с пунктом 1.7.14 плана работы Контрольно-счетной палаты Ростовской области на 2026 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 29.12.2025 № 130-О, соглашением о передаче Контрольно-счетной палате Ростовской области полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования средств местного бюджета на финансирование расходов по капитальному ремонту здания муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Багаевской детской школы искусств» за 2025 год.

В ходе контрольного мероприятия проверено 2 объекта: Отдел культуры Администрации Багаевского района и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Багаевская детская школа искусств. По итогам проверки составлено 3 акта, в том числе 2 акта проверки и 1 акт контрольных обмеров.

В результате проверки выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджета, среди них:

- нарушение порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в части несоответствия объема расходов на проведение капитального ремонта в муниципальной программе и решении о бюджете;

- нарушения при выполнении муниципальных задач и функций, в том числе: отсутствие утвержденного муниципального правового акта, устанавливающего порядок предоставления субсидий на капитальный ремонт, а также необеспечение контроля за соблюдением целей и условий предоставления субсидии на осуществление капитального ремонта;

- нарушения порядка внесения изменений в проектно-сметную документацию на проведение капитального ремонта без подтверждения соответствия вносимых изменений установленным требованиям.

2. Нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, связанные с непринятием к учету объектов основных средств – оборудования, установленного в ходе выполнения капитального ремонта.

3. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок, в том числе:

- завышение стоимости выполненных работ при проведении капитального ремонта, связанное с фактическим отсутствием отдельных объемов и видов работ, отраженных в первичных учетных документах; несоответствием фактически примененных материалов, установленного оборудования принятым и оплаченным заказчиком в соответствии с первичными учетными документами; завышением стоимости оборудования при расчете сметной стоимости сплит-систем;

- нарушения требований в части внесения изменений в объемы и виды работ, предусмотренные контрактом на проведение капитального ремонта, а также неразмещение информации о внесении изменений в реестре контрактов;

- непринятие мер ответственности в части взыскания пени за нарушение сроков выполнения работ по контракту на проведение капитального ремонта.

По результатам контрольного мероприятия главе администрации Багаевского района направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в полном объеме, недопущению их в дальнейшем.