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Информация о принятых решениях и мерах по внесенным контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации представлениям и предписаниям по результатам проведенного контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Азов», а также соблюдения органами местного самоуправления условий их получения» за 2024 и 2025 годы

а) наименование контрольного мероприятия - проверка законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета бюджету муниципального образования «Город Азов», а также соблюдения органами местного самоуправления условий их получения;
б) основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.2. плана работы Контрольно-счетной палаты Ростовской области на 2025 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ростовской области от 24.12.2024 № 98-О;
в) в ходе контрольного мероприятия и в рамках направленного Контрольно-счетной палатой Ростовской области представления проверенными объектами проведена работа по устранению выявленных нарушений и недостатков.
В ходе контрольного мероприятия и после его завершения администрацией города в соответствии с представлением Палаты приняты меры по устранению выявленных нарушений и недостатков.
По факту завышения стоимости выполненных работ в связи с их отсутствием по завершенному строительством объекту сумма в размере 90,6 тыс. рублей возвращена в бюджет, а также по незавершенным строительством объектам представлены документы, подтверждающие устранение завышения стоимости выполненных работ на общую сумму 3 940,0 тыс. рублей.
В целях устранения нарушений, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту зданий МБОУ СОШ № 5 г. Азова по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Кирова, 74, МБОУ СОШ № 5 предприняты меры для подачи искового заявления в суд к ООО «СтройКом» о взыскании неосновательного обогащения по контракту от 29.12.2023 № 37. Данное исковое заявление судом принято к рассмотрению.
Согласно поручению о перечислении на счет № 169 Управлением образования города Азова перечислены денежные средства в сумме 2 708,7 тыс. рублей на лицевой счет министерства образования Ростовской области.
В рамках проводимой работы по устранению выявленных нарушений от застройщиков переданы 22 жилых помещений Администрации г. Азова для дальнейшей их передачи детям-сиротам и лицам из их числа.
Прекращены нарушения по организации и ведению бухгалтерского учета, приняты меры по усилению контроля за исполнением контрактов. Проверенными объектами приняты и иные меры, направленные на предупреждение и недопущение выявленных нарушений и недостатков в дальнейшем.
По результатам контрольного мероприятия органами местного самоуправления за допущенные нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности 3 должностных лица.
По фактам нарушений составлены 5 протоколов об административных правонарушениях и направлены в суд. По результатам их рассмотрения судом наложены штрафы на общую сумму 50 тыс. рублей.
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