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Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)»

Контрольно-счетной палатой Ростовской области (далее – Палата) проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)».
Проверками были охвачены министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (далее – министерство, минЖКХ области) и 13 муниципальных образований, в которых расположена 21 общественная территория. В их числе: города Новочеркасск, Ростов-на-Дону, а также Боковское и Каргинское сельские поселения Боковского района, Мешковское сельское поселение Верхнедонского района, Егорлыкское, Кавалерское и Роговское сельские поселения Егорлыкского района, Коммунарское и Кривянское сельские поселения Октябрьского района, Ремонтненское и Подгорненское сельские поселения Ремонтненского района, Тарасовское сельское поселение Тарасовского района.
Проверки показали, что средства, выделенные на благоустройство общественных территорий, были использованы муниципалитетами по целевому назначению. По итогам выполнения в ходе реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» работ по благоустройству в Ростовской области повысился индекс качества городской среды, а также сократилось количество городов с неблагоприятной городской средой, в 2024-2025 годах благоустроено 286 общественных территорий.
Вместе с тем по итогам контрольного мероприятия было установлено, что реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)» осуществлялась с нарушениями требований федерального, областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, в ряде случаев бюджетные средства расходовались неэффективно, министерством и органами местного самоуправления, в отдельных случаях, не выполнялись задачи и функции.
Так, по итогам проверок в муниципальных образованиях были выявлены множественные факты завышения стоимости выполненных работ, которые, в ряде случаев, привели к ущербу бюджету Ростовской области, нарушения при реализации контрактов, случаи несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств в части осуществления расходов без достижения требуемого результата, а также другие нарушения и недостатки.
МинЖКХ области не соблюдались установленные сроки проверки документов, поступивших из муниципальных образований для оплаты работ по благоустройству общественных территорий, что создало предпосылки для несвоевременной оплаты муниципальными заказчиками принятых работ. В ходе контрольного мероприятия выявлены и нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных областным нормативным правовым актом, факты несоблюдения министерством установленных требований при заключении соглашений с органами местного самоуправления, формировании документа стратегического планирования, составлении отчетности, допускавшей искажение отчетных данных об уровне выполнения показателей государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды (Ростовская область)», несоблюдения сроков ее предоставления. Контрольное мероприятие также показало недостаточность контроля, осуществляемого минЖКХ области при планировании программных мероприятий, в связи с частыми корректировками показателей вышеуказанной государственной программы, что указывает на отсутствие долгосрочного стратегического планирования, взаимоувязанных задач, сроков, ресурсов и инструментов, обеспечивающих достижение установленных приоритетов и целей. Также министерством, в связи с допущенными в муниципальных образованиях множественными фактами завышения стоимости выполненных работ, безрезультативных расходов, выявленных в ходе контрольного мероприятия, не был обеспечен должный и своевременный контроль за использованием межбюджетных трансфертов, направленных на благоустройство общественных территорий, а также за исполнением администрациями муниципальных образований условий и обязательств, принятых в рамках соглашений.
В целях реализации мероприятий по устранению допущенных нарушений и недостатков в адрес министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, а также руководителей органов местного самоуправления Палатой направлены представления. Их выполнение находится на контроле Палаты до принятия проверенными объектами исчерпывающих мер.
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